MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA |
| --- |
| Risco 1: Especificação deficiente da demanda |
| Dano | Contratação e execução deficiente do objeto |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos. | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Havendo erro, devolver para complementação das informações. | Setor Demandante |

| ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO |
| --- |
| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |
| Dano | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |
| Probabilidade | (X )Baixa ( ) Média ( )Alta |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. | Divisão de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento. | Divisão de Licitações e Contratos |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |
| --- |
| Risco 3: Estudos preliminares deficientes |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Verificar se o Estudo Técnico Preliminar se encontra compatível com todos os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção. | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. | Equipe de Planejamento |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- |
| Risco 4: Falha na elaboração do Termo de Referência |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X )Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Observar previsão de todos os utensílios necessários como, utilização de EPI, uniforme e identificação, quantitativo de materiais de limpeza e equipamentos, bem como previsão correta de cargos, e demais requisitos. | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas. | Equipe de Planejamento |

| ETAPA: ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO |
| --- |
| Risco 5: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa |
| Dano | Recursos administrativos , suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato |
| Probabilidade | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes. | Agente de Contratação/Pregoeiro |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital. | Agente de Contratação/Pregoeiro |

2. Gestão Contratual

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO |
| --- |
| Risco 6:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |
| Dano | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto. | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. | Autoridade competente |

| ETAPA: EXECUÇÃO |
| --- |
| Risco 7: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS |
| Dano | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demostrada a incapacidade, cessão da Contratação. | Financeiro |
| Aplicar sanções previstas no Contrato. | Gestor de Contratos |

| ETAPA: EXECUÇÃO |
| --- |
| Risco 8: Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT |
| Dano | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável | Responsável |
| Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demostrada a incapacidade, cessão da Contratação | Financeiro |
| Aplicar sanções previstas no Contrato | Gestor de Contratos |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |
| Teresina, 10 de maio de 2024. Taís Gomes Damasceno Membro de Comissão da Contratação Roberta Neilandia Soares Ferreira Membro de Comissão da Contratação Deuselina Carvalho de Sousa Membro de Comissão da Contratação |