MAPA DE RISCO

1-Planejamento da Contratação

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 1: Especificação deficiente da demanda |  |  |
| Dano | Contratação e execução deficiente do objeto |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Havendo erro, devolver para complementação das informações. |  | Setor Demandante |

| ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| Dano | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |  |
| Probabilidade | (X )Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. |  | Divisão de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |  | Divisão de Licitações e Contratos |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 3: Estudos preliminares deficientes |  |  |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o Estudo Técnico Preliminar se encontra compatível com todos os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  | Equipe de Planejamento |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 4: Falha na elaboração do Termo de Referência |  |  |
| Dano | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Observar previsão de todos os itens, dobradiças, corrediças, puxadores e outros necessários para perfeita instalação. |  | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas. |  | Equipe de Planejamento |

| ETAPA: ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 5: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa |  |  |
| Dano | Recursos administrativos , suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato |  |
| Probabilidade | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital. |  | Agente de Contratação/Pregoeiro |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 6:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade |  |  |
| Dano | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( X ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X ) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |  | Autoridade competente |

| ETAPA:PLANEJAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco 7: Falta de Disponibilidade Orçamentária |  |  |
| Dano | A não possibilidade da contratação, acarretaria na falta de utilização dos setores, acarretando uma péssima qualidade no ambiente institucional. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X)Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Realizar Remanejamento ou Suplementação Orçamentária. |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Verificar valor disponível solicitando disponibilidade orçamentária. |  | Setor demandante |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 29 de agosto de 2024. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Roberta Neilandia Soares Ferreira Equipe de Planejamento |  |  |