MAPA DE RISCO

| Dados do processo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e barreira química; limpeza e desinfecção de reservatórios de água (caixa d’água) e Serviços de limpeza de caixa de gordura, desobstrução de tubulação de pias com cubas e ralos, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço nas dependências da Sede do Coren-PI em Teresina– PI. |  |  |  |  |
| Nº do processo |  |  |  |  |  |
| RISCO 1: Falta de Conformidade com a Lei |  |  |  |  |  |
| Dano | Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas. Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| - Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21. - Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação. - Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade. |  |  | Autoridade Competente Equipe de planejamento Setor Demandante |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  |  | Responsável |  |  |
| - Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento. - Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais. |  |  | Equipe de planejamento Coordenação de Licitações e Contratos |  |  |
| RISCO 2: Atraso na prestação do serviço |  |  |  |  |  |
| Dano | Impossibilidade da realização do controle e prevenção de pragas; interdição de espaços; prejuízos com estrutura física no caso de infestação de cupim, interrupção das atividades administrativas. |  |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |  |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |  |  |
| - Estabelecer com clareza as cláusulas contratuais e acompanhar rigorosamente os prazos ofertados e os cronogramas para realização dos serviços. |  | Coordenação de Licitações e Contratos Autoridade competente |  |  |  |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |  |  |  |
| - Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas dentro do prazo estabelecido. |  | Coordenação de Licitações e Contratos Autoridade competente |  |  |  |

| RISCO 3: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |
| Probabilidafde | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |

| RISCO 4: Serviço prestado de forma ineficaz ou uso de produtos de má qualidade. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Prejuízos nas atividades da unidade. Deficiência na entrega dos produtos licitados gerando acúmulos de pragas e insetos ao Coren. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. - Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. - Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos. |  | Autoridade Competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização. Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária. Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do(s) material(is) danificado(s) |  | Equipe de Fiscalização Gestor de Contrato |

| RISCO 5: Pagamentos indevidos à concessionária |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Prejuízo ao erário. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras. |  | Financeiro |

| RISCO 6: Atraso na conclusão do processo de contratação direta. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo. Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade. Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação, mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. |  | Autoridade competente Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. |  | Contratada |

| RISCO 07: Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Falta de planejamento. Comprometimento da CONTRATADA na continuidade da prestação do serviço. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Realizar o planejamento orçamentário anual do COREN-PI já prevendo dotação para o custeio dessa despesa. |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço. |  | Financeiro |

| RISCO 08: Rescisão Contratual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A interrupção do serviço essencial pode ocorrer, afetando a continuidade das operações. |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| - Acompanhar toda execução do contrato de perto e identificar sinais de desinteresse ou problemas por parte da empresa contratada |  | Equipe de Fiscalização |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| - Negociar para que o contrato seja mantido até a conclusão de um novo processo licitatório, evitando interrupções. |  | Gestor de Contratos |
| Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos: |  |  |
| Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, 27 de janeiro de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Andreia Gomes do Nascimento Equipe de Planejamento |  |  |