MAPA DE RISCO

I.1-Planejamento da Contratação

| Risco 1: Especificação deficiente da demanda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Contratação e execução deficiente do objeto |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixa ( ) Média (X)Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, se atende as necessidades do Coren-PI como um todo. |  | Setor Demandante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante. Complementação das informações nos Estudos Preliminares. |  | Equipe de planejamento Setor demandante Presidência |

| Risco 2: Descumprimento de formalidade legal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação. |  |
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | (X)Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento. |  | Coordenação de Licitações e Contratos |

| Risco 3: Artefatos de planejamento deficientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A contratação pode resultar em uma execução que não atende às necessidades, gerando desperdício de recursos públicos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)/Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Assegurar que os artefatos estejam em conformidade com os requisitos legais vigentes. Bem como inserir na equipe de planejamento área técnica, para melhor especificar a necessidade. Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos. |  | Equipe de Planejamento Autoridade Competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Corrigir as deficiências detectadas nos artefatos de planejamento e reanálise de documentos. |  | Equipe de Planejamento Área Técnica |

| Risco 4:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da fiscalização do contrato. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa (X) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (X) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização. |  | Setor Demandante Autoridade competente |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Substituir qualquer fiscal que não tenha as competências necessárias. |  | Autoridade competente |

| Risco 5: Atraso na implantação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | A empresa contratada pode atrasar o cronograma de instalação, treinamento e operação assistida. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( ) Média ( x )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo (x) Médio ( )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Exigir prazos claros e contratuais, com penalidades para atrasos. |  | Contratada |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Reavaliar os prazos e renegociar com a empresa contratada, acionar penalidades contratuais. |  | TI Fiscal de Contrato |

| Risco 6: Indisponibilidade do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Interrupções na plataforma contratada devido a falhas técnicas manutenção programada ou sobrecarga de trafego, resultando em problemas no gerenciamento dos eventos. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Implementar um calendário de manutenção regular fora do horário de pico, garantindo que o sistema esteja sempre atualizado. |  | T.I Contratada |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Manter todos os funcionários informados sobre a falha e fornecer suporte do Coren necessário para solução do problema junto a contratada. |  | T.I Contratada |
| Aplicar sanções previstas no Contrato. |  | Gestão de contratos. |

| Risco 7: Roubo de dados/ Confidencialidade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Vulnerabilidade do sistema a ataques cibernéticos ou violações de segurança que resultam no roubo ou vazamento de informações confidenciais. |  |
| Probabilidade | ( x )Baixa ( ) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Aplicabilidade da Lei de Proteção de dados. |  | Contratada Contratante |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Aplicar sanções previstas no Contrato, bem como se atentar aos termos exigidos em Edital de segurança de dados. |  | Gestão de Contratos Fiscal Autoridade competente |

| Risco 8: Falta de orçamento para a demanda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dano | Não formalização do contrato. |  |
| Probabilidade | ( )Baixa ( x) Média ( )Alta |  |
| Impacto | ( )Baixo ( ) Médio ( X )Alto |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Contratação ser formalizada somente após a garantia nos autos de que existe disponibilidade orçamentária. |  | Financeiro |
| Ação de Contingência Responsável |  | Responsável |
| Acionar o financeiro para providenciar o remanejamento do orçamento do exercício financeiro. |  | Autotidade competentes. |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: |  |  |
| Certificamos que somos os responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os de risco da presente contratação. |  |  |
| Teresina, xx de abril de 2025. Taís Gomes Damasceno Equipe de Planejamento Roberta Neilandia Soares Ferreira Equipe de Planejamento Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires Equipe de Planejamento |  |  |